Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

#### KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

**JOGI DOKUMENTÁCIÓ**

**„Csongrádi fedett sportuszoda építése.” tárgyú, a Kbt. 113. § szerinti nyílt (összefoglaló tájékoztatással meghirdetett) közbeszerzési eljáráshoz**

2018. március

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

# I.

# ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az érdeklődő gazdasági szereplőket a közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési beruházás elvégzésére. Ajánlat kizárólag az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban ismertetett kivitelezői feladatok ellátása vonatkozásában adható be. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a dokumentumok a felhívással együtt kezelendőek. A felhívásban és a dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a Kbt.-től eltérő ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását vonhatja maga után.

### 1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A közbeszerzési dokumentumok átvétele, tartalma, az ajánlatok elkészítése:

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdődően közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek az ajánlatkérő honlapján ( [csvvse.hu](http://www.morahalom.hu) ).

A közbeszerzési dokumentumok tartalma:

1. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez
2. Az ajánlatok felbontása és értékelése
3. Az ajánlatot alkotó dokumentumok
4. Szerződéstervezet
5. Nyilatkozatminták
6. Műszaki dokumentáció

Kiegészítő tájékoztatás kérése:

Az érdeklődő gazdasági szereplő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő - a Kbt. 114.§ (6) bekezdése alapján - a kiegészítő tájékoztatás megadásának ésszerű határidejére az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapot jelöli meg. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Az érdeklődő gazdasági szereplőknek kérdéseiket **KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, E-MAILBEN (**[jokozbeszerzes@gmail.com](mailto:jokozbeszerzes@gmail.com)**)** lehet benyújtaniuk.

**A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módunkban választ adni.**

Az érdeklődő gazdasági szereplő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az érdeklődő gazdasági szereplő írásbeli kérdésein tüntesse fel **e-mail címét, amelyre a választ kéri.**

**Az érdeklődő gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail elérhetőséget adjon meg, amely 24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségre küldi meg a dokumentumokat.**

### 2. AZ Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye

Az ajánlat elkészítésének alapja a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok. Az ajánlat az ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta.

Az ajánlatot csakis a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlatot, amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

**Az ajánlatot magyar nyelven a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.** Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Mivel az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő felelős fordítást csatol, azaz a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért teljes felelősséget vállal.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolást a következő felirattal kell ellátni: **„Csongrádi fedett sportuszoda építése”.** Fel kell továbbá tüntetni: **„Nem bontható fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt!”** Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Az eredeti ajánlat és az elektronikus másolat közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a meghatározó. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy az ajánlatban a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban.

Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az ajánlattevő által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata a megfelelő alakban és határidőben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen (Csongrádi Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7., 108. iroda) sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül és az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt.

Több ajánlattevő közös ajánlata esetén meg kell jelölni, hogy melyik ajánlattevő rendelkezik a képviseleti joggal, valamint az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségük és a feladatmegosztás tekintetében. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. szerinti nyilatkozatokat a Kbt-nek a közös ajánlattevők szabályaira vonatkozó rendelkezései (Kbt. 35.§) alapján kell benyújtani.

**FIGYELEM!!! Az alvállalkozó meghatározására vonatkozóan a Kbt. 3.§ 2. pontjában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.**

**Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés céljából más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy a Kbt. 65.§ (7)-(11) bekezdései alapján kell eljárnia.**

**Az ajánlatok benyújtásának határideje - ajánlattételi határidő: 2018. április 11. 10 óra**

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdéseiben, a felhívás módosítására a Kbt. 55.§ (1)-(6) bekezdéseiben, míg a felhívás visszavonására a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

A Kbt. 53.§ (8) bekezdése értelmében az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig visszavonhatjaajánlatát. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.

**3. MŰSZAKI AJÁNLAT**

A műszaki ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően **a tételes költségvetést soronkénti beárazással**. Az árazott költségvetést ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti.

**Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét**, hogy a műszaki leírásban esetlegesen fellelhető típusmegjelölések tájékoztatásul szolgálnak, s a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű (vagy jobb, korszerűbb) gyártmányú, eredetű, típusú dolgokat is elfogad.

**4. Tájékoztatást nyújtó szervezetek**

A Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a Kbt. 74.§ (4) bekezdésével kapcsolatban. Ezek olyan környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. sz. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő:

Szociális és munkajogi követelmények:

Csongrád Megyei Kormányhivatal   
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.   
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096  
tel: (62) 562-663  
fax: (62) 562-601  
E-mail: [vezeto@csmkh.hu](mailto:vezeto@csmkh.hu)

Környezetvédelmi követelmények:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.  
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1048  
tel: (62) 680-165  
E-mail: [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

### II.

### AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

### ÉS ÉRTÉKELÉSE

###### Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi helyen:

**Csongrádi Polgármesteri Hivatal**

**6640 Csongrád, Kossuth tér 7., Tükörterem**

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, valamint azt, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást.

Az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:

1. az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)
2. az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (értékelési részszempontok)

**Ennek érdekében az ajánlattevő, az ajánlat második lapjaként, közvetlenül a tartalomjegyzék mögött, csatolja a felolvasólapot (ajánlati adatlap), amelyen a fenti adatok szerepelnek.**

Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy

1. az ajánlat határidőre beérkezett-e,
2. a csomagolás sértetlen-e,
3. az 1 papír alapú és 1 elektronikus példány megvan-e.

Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni.

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata:

Az ajánlatok felbontása utáni bírálat során történik meg az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A bírálat során ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.

**Az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben azzal szemben a Kbt. 73. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott ok áll fenn. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározott ok áll fenn.**

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja az értékelési részszempontok tekintetében értékelni, összehasonlítani, amelyeknél a fent hivatkozott érvénytelenségi és kizáró okok nem állnak fenn.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

*Ajánlatok értékelése és összehasonlítása*

## Általános előírások

1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az ajánlatkérőnek. Ezeket ajánlatkérő az előre meghirdetett értékelési szemponton belül értékeli, amennyiben azok a hatálya alá tartoznak. Ellenkező esetben nem kerül értékelésre.
2. Nem lehet olyan jellegű megajánlás(oka)t, túlvállalás(oka)t tenni, hogy az ajánlattevő közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában, a projekt előírt pénzügyi lezárásában.
3. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető.
4. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy nyertesként történő kihirdetésük esetén az ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni.
5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet feltételekhez kötött (opciós) ajánlatot tenni, ajánlatkérő ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja.
6. Az ajánlatkérő feltételekhez kötött (opciós) ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, ahol az ajánlattevő bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az előre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerű döntéseket.
7. Nem fogad el olyan ajánlatot az ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza.
8. Nyertesség esetén tehát az ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás automatikusan a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.

1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki és tegyenek kifejezett, egyértelmű nyilatkozatokat. Általános jellegű nyilatkozatot az ajánlatkérő nem fogad el, mivel nem tudja értékelni.
2. A jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő **nem** **biztosít lehetőséget** **részajánlat tételére**.

*Ajánlatok értékelése és összehasonlítása*

Ajánlatkérő a bírálatot követően az érvénytelenné nem nyilvánított – azaz megfelelő - ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott és a jelen közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési részszempontok alapján értékeli. Az értékelési részszempontok az alábbiak:

1. Az ajánlati ár (súlyszám: 70)

A részszempont esetén ajánlattevő valamennyi olyan költségét kell, hogy érvényesítse, amely az építési beruházással összefüggésben vetődik fel.

Az ajánlat alapja átalányár. Ennek megfelelően az ajánlattevő ajánlatában köteles szerepeltetni minden, a kivitelezés teljes körű elvégzéséhez szükséges munkát. Az ajánlattevő köteles a műszaki dokumentáció és a költségvetési kiírás felülvizsgálatát elvégezni. Pótmunka igényt nem lehet benyújtani olyan tételre vonatkozóan, mely az ajánlat összeállítása során észlelhető lett volna.

Az ajánlatot nettó módon (fordított adózás), egy összegben, egész számadattal, forintban kifejezve kell megadni. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.

Az ajánlatkérő az 1. részszempont kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 72. § rendelkezéseire:

Ennek alapján,

***72. §*** *(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.*

*(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen*

*a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,*

*b) a választott műszaki megoldásra,*

*c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,*

*d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,*

*e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy*

*f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.*

*(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.*

*(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.*

*(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.*

*(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot.*

*(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.*

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha egy ajánlatot a Kbt. 72. §-a alapján vizsgálni fog, akkor az indokolásnak valamennyi vizsgálati elemére vonatkozóan egyértelmű választ kell megfogalmaznia.

**2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (súlyszám: 20)**

Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő milyen mértékű jótállást vállal az általa elvégzett építési munka tekintetében. Az ajánlatot egy számadattal, hónapokban kifejezve kell megadni.

A legmagasabb megajánlás a legjobb azzal, hogy ajánlatkérő a 60 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlást már nem részesíti előnyben az értékelési részszempontok értékelése során, ami azt jelenti, hogy a 60 hónapot elérő vagy azt meghaladó megajánlás esetében is ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja ezen részszempont esetében. **Ajánlattevőknek legalább 36 hónap teljes körű jótállást** kell vállalniuk. Az ennél kisebb mértékű megajánlás **az ajánlat érvénytelenségét eredményezi** a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

**3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva, órában kifejezve (súlyszám: 10)**

Az ajánlattevőknek arra kell ajánlatot adniuk, hogy az általuk vállalt jótállási idő alatt az általuk elvégzett munkával kapcsolatban bekövetkező garanciális jellegű meghibásodás esetén, az ajánlatkérő által a részükre tett írásbeli (e-mail vagy fax) bejelentését követően hány óra alatt tudnak a teljesítés helyén megjelenni a hiba megtekintése, felmérése és esetleges azonnali javítása céljából. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. Az ajánlatot egy számadattal, egész számmal, órában kell megadni.

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb azzal, hogy ajánlatkérő a 12 óránál rövidebb időtartamú megajánlást már nem részesíti előnyben az értékelési részszempontok értékelése során, ami azt jelenti, hogy a 12 óra vagy annál rövidebb megajánlás esetében is ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja ezen részszempont esetében. A **48 óránál magasabb megajánlás** **az ajánlat érvénytelenségét eredményezi** a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: **1-10**

**A módszer ismertetése:**

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)

A pontszámítás képlete az 1. és a 3. értékelési részszempont esetében az alábbi (fordított arányosítás):

****

A pontszámítás képlete a 2. értékelési részszempont esetében az alábbi (egyenes arányosítás):



Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható **számítási hibát** észlel, annak **javítását az ajánlatkérő végzi el** úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról **az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.**

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint **indokolást köteles írásban kérni** és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha **az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz** az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

\*\*\*

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának és értékelésének befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.

**Ajánlatkérő az eljárás eredményéről (vagy eredménytelenségéről) az írásbeli összegezés elektronikus úton, egyidejűleg történő megküldésével értesíti az ajánlattevőket.**

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény megküldésére és közzétételére a Kbt. 37. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

# III.

# AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

# A közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatnak a következő dokumentumokat kell az itt meghatározott sorrendben tartalmaznia.

1. Tartalomjegyzék

2. Felolvasólap – **1. sz. melléklet**

3. Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései alapján – **2. sz. melléklet**

4. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján **- 3. sz. melléklet**

5. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján – **4. sz. melléklet**

6. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján – **5. sz. melléklet**

7. Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó) szervezetről - **6. sz. melléklet**

8. Az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó) szervezet nyilatkozata a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján – **7. sz. melléklet** *– adott esetben*

9.Az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat másolata - *adott esetben*

10. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései alapján – **8. sz. melléklet**

11. Az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata

12. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján – **9. sz. melléklet** (gazdasági és pénzügyi, műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről)

13. Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről - **10. sz. melléklet**

14. Nyilatkozat felelősségbiztosításról - **11. sz. melléklet**

15. Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - **12. sz. melléklet**

16. Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - **13. sz. melléklet**

17. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról - **14. sz. melléklet** *– adott esetben*

18. Nyilatkozat az elektronikus formátumban benyújtott ajánlatról - **15. sz. melléklet**

19. A közös ajánlattevők megállapodása a Kbt. 35. § alapján *- adott esetben*

20. A beárazott tételes költségvetés és összesítő (szakmai ajánlat)

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

**IV.**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről a

**Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület**

székhelye: 6640 Csongrád, Dob utca 3.

adószám: 18468490-1-06

bankszámlaszám:

naplóügyfél-jel (NÜJ):

képviseli: Versegi Zoltán elnök, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** – ,

másrészről a(z)

# ……………………………………………..

székhely: …………………………………. ..

Cg. száma: ………………………………….

adószáma: ………………………………….

kivitelezői nyilvántartási száma: ……………………

bankszámlaszám: ………………………….

képviseli: …………………………………., mint vállalkozó – a továbbiakban **:**

**Vállalkozó** –

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

**1. Előzmények**

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Csongrádi fedett sportuszoda építése.*” elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Az ajánlattételi felhívás, a további közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

**2. A szerződés tárgya, a felek nyilatkozatai**

2.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontja szerinti építési beruházást akarja megvalósítani az alábbi – röviden összefoglalt - műszaki tartalommal:

Csongrádi fedett sportuszoda építése:

Az épület kialakítása: pince + földszint + emelet.

Az épület egy a vízilabda mérkőzések és rövidpályás úszóversenyek megtartására is alkalmas városi fedett uszoda. A 750 m2 felületű, 27oC vízhőmérsékletű, körbe feszített víztükrű beltéri úszómedence 2,0 m vízmélységgel épül. A 30,0\*25,0 m vízfelület lehetővé teszi a vízilabda mérkőzések megrendezését és úszóedzések megtartását is. A tervezett építményben legfeljebb 250 fő együttes jelenlétével lehet számolni tűzvédelmi szempontból. A medenceteret sportolásra (versenyúszás, vízilabda) és szabadidős sporttevékenységre (úszás) kívánják használni.

A földszinten, a főbejáraton át megközelítve az előcsarnokba jutunk. Két irányban megtalálhatók a külön nemű öltözők, valamint az akadálymentes vizesblokk. Az előcsarnokból közvetlenül megközelíthető a medence tér. A medence térhez kapcsolódik egy önálló vizesblokk.

Továbbá innen nyílik egy elsősegélynyújtó hely és egy raktár. A medence térből lehet megközelíteni az emeleti szintet. A pince gépészeti helyiségei külső, a bejárat mellett kialakított lépcsőn keresztül érhetőek el, ahol az esetleges gépészeti nagyszerelvények részére, bontható fémráccsal fedett leadóakna is található.

Az épület emeleti szintjén lesznek lehelyezve a szellőző gépállások illetve a csapatöltözők. Az uszoda tér szellőzésének csőhálózata a medence tér légterében lesz elhelyezve.

A pinceszinten a medence vízforgató berendezése a medence egyik végében, a rövid oldal mellett kialakított gépészeti térben kerül elhelyezésre. A gépésztér 3,0 m széles ajtaja a hosszoldalon kerül elhelyezésre, **mely** előtt egy 3,0 m széles előtér alakítandó ki, hogy a nagyméretű szűrőtartályok beépíthetők legyenek. Az előtér lépcsőn keresztül közelíthető meg. A feszített víztükrű üzemeltetéshez szükséges kiegyenlítő tároló a gépésztér egyik végében alakul ki. A pincében kerül elhelyezésre a három darab vegyszer tárolására alkalmas helyiség.

Az épület egyszerű, kishajlású félnyeregtetős, vakolt homlokzatú. A fémszerkezetű nyílászárók a D-i oldalon csak a nyári természetes szellőzés biztosításának mértékében lettek megnyitva, míg az É-i és Ny-i oldalon a strandfürdő felé nagyobb, átlátásokat és a funkcionális, közlekedési igényeket is biztosító nagyobb üvegfelületek nyitnak.

Az épületszerkezeti, építészeti, épület- és vízgépészeti, épületvillamossági, környezetvédelmi, tűzvédelmi műszaki tartalmat a tervdokumentáció részletezi.

Tervezett létesítmények általános adatai:

Párkánymagasság: változó (max. 10,06 m)

Épületrész befoglaló mérete: 33,50x41,95 m

Épület hasznos alapterület:

-pinceszint: 145,92 m2

-földszint: 1322,64 m2

-emelet: 121,23 m2

-épület összesen: 1589,79 m2

Épületen belüli úszómedence:

-medence mélysége: 2,00 m

-medence hasznos befoglaló mérete: 30,00 x 25,00m

-medence alapterülete: 750,00m2.

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott jogerős építési engedélyben és engedélyezési tervdokumentációban, valamint a kiviteli tervdokumentációban rögzített kivitelezési munka I. osztályú minőségben, határidőben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére. A szerződés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, mint szakvállalkozás saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen információk figyelembevételével, a teljes műszaki tartalom alapján, az építési helyszín ismeretében állapította meg.

2.4. Az építési-szerelési munkák elvégzésén felül Vállalkozó feladatát képezi:

- a próbaüzem lefolytatása, kezelőszemélyzet oktatása

- az átadás-átvételi eljárásban való közreműködés

- a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges, illetékes hatóságok által előírt engedélyezési eljárások lebonyolítása

- az utó-felülvizsgálati eljárásban való részvétel.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli jogszabályoknak.

2.6. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés hatályba lépésétől rendelkezik.

**3. A teljesítés helye:** 6640 Csongrád, Dob utca 3-5. hrsz.: 662/1

**4. Teljesítési határidők:** A vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap.

4.1. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik.

4.2. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőnek a késedelem egyértelműen bizonyítható mértékének megfelelő módosítását.

4.3. Vállalkozó úgy a részteljesítés, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult.

**5. Teljesítés, átadás-átvétel**

5.1. Vállalkozó a próbaüzem kezdőnapja előtt legkésőbb 8 nappal írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentést követően – legkésőbb a teljesítési határidő lejártáig - Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdeni. Szerződő felek az átadás-átvételi eljárás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat azok kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt jegyzőkönyvben rögzíteni, majd ismételt készre jelentés után az átadás-átvételi eljárást újra kitűzni.

5.2. Az átadás-átvétel feltétele a sikeres próbaüzem. A próbaüzem időtartama 30 nap, amely alatt a létesítményt folyamatosan üzemeltetni kell. A próbaüzem során felmerült költségek Vállalkozót terheli.

5.3. Az eredményes átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja Megrendelőnek az alábbi dokumentumokat jegyzék kíséretében:

- kivitelezői nyilatkozatok (3 eredeti példányban)

- megvalósulási tervdokumentáció papír alapon 3 példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 2 példányban

- a gépészeti, illetve elektromos berendezések beüzemelési jegyzőkönyvei, műbizonylatai, magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatói, garancia levelei (1 eredeti és 1 másolati példányban)

- a beépített, illetve beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai vagy teljesítménynyilatkozatai (1 eredeti és 1 másolati példányban)

- a kezelést igénylő műszaki berendezések, rendszerek, eszközök használatához, illetve a fenntartáshoz szükséges magyar nyelvű kezelési utasítások (2 példányban)

- az építkezés főbb szakaszairól – a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot dokumentálásával) a teljes munka befejezéséig -, valamint az eltakart szerkezetekről készített fotódokumentáció (1 példány elektronikus adathordozón)

- a próbaüzem sikeres megtartásáról készült jegyzőkönyv (1 eredeti és 1 másolati példányban)

- a berendezések kezelésének oktatásáról felvett jegyzőkönyvek (1 eredeti és 1 másolati példányban)

- az építési engedélyben előírt vagy a kivitelezés időtartama alatt jogszabályban előírt, az építési és szakhatóságok által bekért, a használatba vételi engedély kiadásához szükséges dokumentumok

- villámvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek (1 eredeti és 1 másolati példányban).

5.5. Az eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésének további feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek megléte.

5.6. Az átadás-átvételi eljárás költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

5.7. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a sikeres próbaüzemet követően a műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy a létesítmény a jelen szerződésben és mellékleteiben részletezett követelményeknek, előírásoknak megfelel, a rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a környező létesítményekben az építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek. A jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki, melynek alapján Vállalkozó részére esedékessé válik a végszámla összegének 100 %-a.

5.8. A részteljesítés szerződésszerű teljesítésének számít, ha Megrendelő és Vállalkozó a részteljesítéssel érintett munkarészeket közösen megtekinti, és a Megrendelő a lebonyolító műszaki ellenőr teljesítési igazolása alapján a részteljesítés megtörténtét írásban igazolja. A kiállított teljesítésigazolást a benyújtásra kerülő rész-számlához csatolni kell.

5.9. A szerződés tárgyának kárveszélye Vállalkozóról Megrendelőre a sikeres átadás-átvételi eljárást követően, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

**6. Vállalkozói díj:**

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:

**Nettó: .……………Ft**

**Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.**

6.2. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, *egyösszegű átalányár*, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés (és mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a beruházás tárgyának, a teljesítés helyének, az esetlegesen igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.

6.3. Fizetési ütemezés

A fizetési ütemezés igazodik a részteljesítéshez, a teljes kivitelezés vonatkozásában, ill. az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásának időpontjához.

A rész-számlák minimum 10%-os műszaki készültségi fokonként, az igazolt teljesítést követően nyújthatóak be. A rész-számlát előzetes ellenőrzés végett a megrendelő műszaki ellenőre részére kell megküldeni.

A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható be a műszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően. A rész-számlák összegének minden rész-számla esetében arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével.

6.4. Többletmunka

Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételeket (tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a többletmunkát. A többletmunkáért a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.

**7. Fizetési feltételek**

7.1. Vállalkozó 9 db (azaz kilenc darab) rész-számlát, valamint a végszámlát állíthatja ki.

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdése alapján. Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg elszámolására legkésőbb a harmadik rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki, a számlán fel kell tüntetni a beruházás megnevezését is.

7.3. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követő első munkanapon nyújthatja be a 7.1 pont szerinti számláit, amelyeket Megrendelő a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (maximum 30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.5. Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számlákat 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruházás megnevezése

- Teljesítés szakasza

- Műszaki ellenőr igazolása, Megrendelő teljesítésigazolása

7.6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen szerződés, valamint valamennyi – a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók között létrejött – szerződés (alvállalkozói szerződések) és ezek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatálya alá esik.

**8. Vállalkozó kötelezettségei**

8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

8.2. A munkaterület őrzése, vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége a munkaterület átvételét követően a sikeres műszaki átadás- átvétel lezárásáig. Vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet olyan módon elhatárolni és lezárni, hogy az az élet és balesetvédelem követelményeinek megfeleljen, illetve oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben a Megrendelő a hozzá érkezett kárigényeket a Vállalkozóhoz irányítja. A Vállalkozó köteles a kárigény rendezéséről a Megrendelőt írásban értesíteni. Mivel a kivitelezés Csongrád város frekventált, forgalmas helyén történik, elvárás Megrendelő részéről a munkaterület minél esztétikusabb, zárt elválasztó elemekkel történő elhatárolása.

8.3. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli.

8.4. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

8.5. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni.

8.6. Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik.

8.7. A kivitelezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli.

8.8. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése.

8.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.

8.10. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

8.11. Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi.

8.12. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek, látszó berendezésnek (szerelvények, felületképzések, stb.) melyeket a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, meg kell felelnie a Megrendelő igényének. Beépítés és az ide tartozó munkálatok elvégzése előtt a Megrendelővel egyeztetnie kell, a mintákat, tervezeteket véleményezésre be kell mutatnia. A Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül elvégzett munkák, felhasznált anyagok esetében - a Megrendelőnek való nem megfelelés esetén - a csere és egyéb anyagi felelősség Vállalkozót terheli.

8.13. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg.

8.14. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.15. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.16. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

8.17. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt

**9. Megrendelő kötelezettségei**

9.1. Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a kiviteli terveket. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplő műszaki megoldás helyett hasonló műszaki tartalmú, de azonos minőségű megoldás alkalmazását a Megrendelővel történő egyeztetés alapján. Megrendelő jóváhagyása esetén a kiviteli terv módosításának, hatóságokkal való egyeztetésnek költsége Vállalkozót terheli.

9.2. Megrendelő biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása az építési naplóban kerül rögzítésre. A munkaterület átadásának és az építési napló megnyitásának határideje: a szerződés létrejöttétől számított 8 nap.

9.3. Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területet, valamint térítés ellenében a tényleges fogyasztás és a vonatkozó alapdíjak ellenértékének megfizetése mellett a vízvételezési lehetőséget.

9.4. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre 1 napon belül a naplóban köteles válaszolni.

9.5. Megrendelő az építési naplót legalább heti egy alkalommal, illetőleg szükség szerint ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munkák befejezését követően le kell zárni.

9.6. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben előírtakat.

**10. A szerződést megerősítő biztosítékok, jótállás**

10.1. **Kötbérek**

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén - a teljesítési határidő/póthatáridő eredménytelen elteltét követően naponta - késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A Vállalkozó által fizetendő **kötbér mértéke bruttó 1.000.000,- Ft/késedelmes nap**.

A késedelmi kötbért Megrendelő maximum 60 naptári napra érvényesíti. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően – saját hibájára vagy saját érdekkörére visszavezethető okból – 60 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és érvényesíteni a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér igényét.

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 20%-a (60 napon túli késedelem esetén).

A kötbérek érvényesítésének elsődleges forrása a számlák. Amennyiben az esedékes kötbér a számlák terhére nem egyenlíthető ki, úgy azt Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

Megrendelő a szerződés szerinti kötbéreket meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, ha a kár bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett.

10.2. **Jótállás, kötelező alkalmassági idő**

10.2.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól **számított** **…….. hónap jótállást vállal (az ajánlatban vállaltak szerint)**. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követő **…… órán belül** **(az ajánlatban vállaltak szerint)** Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. Amennyiben Vállalkozó a vállalt kiszállási időre vonatkozó rendelkezést megsérti – azaz nem a vállalt időtartamon belül érkezik a teljesítés helyére – úgy Megrendelő jogosult a késedelmi kötbérigényét időarányos módon vele szemben érvényesíteni.

10.2.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

A kötelező alkalmassági időn belül - a vállalt jótállási időn túl - Vállalkozó a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását   
5 munkanapon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, illetve a hiányosságok megszüntetését Vállalkozó köteles 30 napon belül elvégezni.

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

A meghibásodásokat írásban kell bejelenteni a Vállalkozó 15.1. pontban megjelölt kapcsolattartójánál vagy a felelős műszaki vezetőjénél.

10.3. **Teljesítési biztosíték**

Vállalkozó köteles a jelen szerződés hatályba lépésének napján **a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozó díj)** **5 %-a, azaz ………………. Ft** **összegű teljesítési biztosítékot** a végszámla benyújtásáig terjedő időszakra Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok közül.

A biztosíték visszavonhatatlan és szükség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehető. Amennyiben a végszámla benyújtásáig Megrendelő kifogást nem támaszt, úgy a teljesítési biztosíték teljes összege – illetőleg az az összeg, ami időközben nem került felhasználásra - kamatfizetés nélkül felszabadításra kerül a végszámla benyújtását követő 5 munkanapon belül. Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére a munkálatokat mással elvégeztetheti, ha Vállalkozó kijavítási/kicserélési kötelezettségének az előzetesen a Megrendelővel kölcsönösen megállapodott határidőn belül nem tesz eleget.

10.4. **Jótállási biztosíték**

Vállalkozó köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg – annak kiegyenlítési feltételeként – **a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozó díj) 5 %-a, azaz …………….. Ft** **összegű jótállási biztosítékot** az általa vállalt jótállási időszak végéig terjedő időszakra (10.2.1. pont) Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok közül.

A biztosíték visszavonhatatlan és szükség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehető. Amennyiben a jótállási idő lejártáig Megrendelő kifogást nem támaszt, úgy a jótállási biztosíték teljes összege – illetőleg az az összeg, ami a jótállási idő alatt nem került felhasználásra - kamatfizetés nélkül felszabadításra kerül a jótállási idő lejártakor. Megrendelő a jótállási biztosíték terhére a munkálatokat mással elvégeztetheti, ha Vállalkozó kijavítási/kicserélési kötelezettségének az előzetesen a Megrendelővel kölcsönösen megállapodott határidőn belül nem tesz eleget.

**11. Felelősségbiztosítás**

11.1. Vállalkozóteljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Vállalkozóköteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - (a szavatossági, jótállási kötelezettségén túlmenően) a vállalkozási tevékenységére legalább 200 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni ugyanekkora mértékű felelősségbiztosításra, amelyben a jelen szerződés hatálya alá eső magatartásával (tevékenységével vagy mulasztásával) okozott károk tekintetében a kedvezményezettként a Megrendelőt szükséges megjelölni. Vállalkozóa teljesítésbe bevont szakági kivitelezők, illetve egyéb alvállalkozók tevékenységéért is teljes körű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak(illetve alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét.

11.3. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosításról szóló kötvény másolatát a szerződéskötéssel egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

**12. Titokvédelem**

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek.

**13. A szerződés módosítása**

Jelen szerződést - a Kbt. 141.§- ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - kizárólag írásban (papír alapú dokumentum), Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

**14. A szerződés hatálya, megszűnése**

14.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződéses beruházást pályázati támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése megfelelően alkalmazandó. **A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a Vállalkozót írásban tájékoztatta arról, hogy egyrészt a Csongrád Városi Önkormányzat az általa a beruházás megvalósításához vállalt önerőt rendelkezésre bocsátotta, másrészt a finanszírozáshoz szükséges bevételeket teljes egészében megkapta a látványcsapatsportok támogatása TAO terhére keretből (feltételes közbeszerzés) és mindaddig hatályban marad, amíg a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette.**

14.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.4.Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.5.A szerződésmindaddig hatályban marad, amíg a Megrendelő és a Vállalkozóa szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette.

**15. Egyéb feltételek**

15.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

…………………………: Tel.: …..……………….., e-mail: ……………..

Vállalkozó részéről:

…………………………: Tel.: …..……………….., e-mail: ……………..

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr adatai:

Név:………………………....................

Cím:…………………………………….

Kamarai szám:………………………….

Tel.:…………………………………….

A Vállalkozónak a kivitelezés teljesítéséért felelős műszaki vezetőjének adatai:

Név:………………………....................

Cím:…………………………………….

Kamarai szám:………………………….

Tel.:…………………………………….

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik.

15.2. A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie, meg kell felelnie az alábbiaknak:

a) az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek kell lennie, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie.

b) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

15.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

15.4. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók.

15.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Csongrádi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

15.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

I. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bejelentéséről

II. számú melléklet: Soronként beárazott tételes költségvetés és összesítő

III. számú melléklet: A Vállalkozó érvényes felelősségbiztosítását igazoló kötvény másolata

valamint a Megrendelő közbeszerzési eljárásának közbeszerzési dokumentumai és a Vállalkozó ajánlata.

15.7. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Csongrád, 2018. ……………… hó …… nap

.................................................. ...........................................................

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület ………………………..

Versegi Zoltán elnök ………………………..

## **NYILATKOZAT alvállalkozó bejelentéséről**

a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (Vállalkozó neve és székhelye) Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom**

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alábbi teljesítésben részt vevő alvállalkozó(ka)t kívánom bejelenteni Megrendelő felé:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a bejelenteni kívánt alvállalkozó neve | a bejelenteni kívánt alvállalkozó címe (székhelye) | az alvállalkozói teljesítés tervezett aránya (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt.**

**Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt tervezett teljesítési arány bármelyik alvállalkozó esetében megváltozna, akkor erről, azaz a tervezett új teljesítési arányról előzetesen írásban értesítem a Megrendelőt. Szintén előzetesen írásban értesítem Megrendelőt, ha új – a jelen nyilatkozatban még nem szereplő – alvállalkozót kívánunk bevonni a teljesítésbe.**

Kelt.: Csongrád, 2018. ……………… hó …… nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

6640 Csongrád, Dob u. 3.

**V.**

**NYILATKOZATMINTÁK**

**1. sz. melléklet**

FELOLVASÓLAP

**„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”**

1. Ajánlattevő neve: …………………………………………………………………….
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………………….
3. Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..………….
4. Ajánlattevő adószáma: ………………………………………………………………..

Telefon: …………….………..Telefax: ………………E-mail: ……………..………

Értékelési részszempontok:

1. Ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó ………………………,- Ft (fordított adózás)

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 36 hónap)

……………………….. hónap

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra)

……………………. óra

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL**

**a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok tekintetében**

Alulírott, ……………………… (név), a ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt.62. § (1) bekezdésében foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

*a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:*

*aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;*

*ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;*

*ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;*

*ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;*

*ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;*

*af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;*

*ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;*

*ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;*

*b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;*

*c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;*

*d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;*

*e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;*

*f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;*

*g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;*

*h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;*

*i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben*

*ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és*

*ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;*

*j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;*

*k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:*

*ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,*

*kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy*

*kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.*

*l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;*

*m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;*

*n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;*

*o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;*

*p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;*

*q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott - határozata megállapította.*

Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint *a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben*

*a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy*

*b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.*

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**3. sz. melléklet**

## NYILATKOZAT

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjáról

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjával kapcsolatban

**nyilatkozom,**

hogy

1. olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát** **képes megnevezni**
2. olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát** **nem** **képes megnevezni**
3. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosunk** **nincs.\***

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát **képes megnevezni, úgy jelen nyilatkozatban ismertetem** **valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét**.

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**\* A megfelelő pont aláhúzandó!**

## **4. sz. melléklet**

## 

## **NYILATKOZAT**

a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján

**nyilatkozom,**

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

## **5. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT**

a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

**nyilatkozom**

a) **a közbeszerzés azon részéről** (részeiről), melynek teljesítéséhez **alvállalkozót** kívánunk igénybe venni: …………………………………………………………………………………

b) a fenti részek tekintetében **az ajánlat benyújtásakor már ismert** alvállalkozó(k) az alábbi(ak):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve | az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó címe (székhelye) | a közbeszerzés azon része (részei), melynek teljesítésében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó részt vesz |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

***Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen.***

## **6. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT az alkalmasság igazolásában részt vevő SZERVEZETRŐL**

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője „*Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez az alábbi **alkalmasság igazolásában részt vevő** **szervezet**(ek)et vesszük igénybe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve | Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet címe (székhelye) | Azon alkalmassági követelmény, amely igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (kapacitására) támaszkodik |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (6. sz. melléklet). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 65. § (7) szerinti olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

***Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen.***

## **7. sz. melléklet**

## **az alkalmasság igazolásában részt vevő SZERVEZET NYILATKOZATA**

a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján\*

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve és székhelye) alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján

**nyilatkozom,**

hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt.62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk az ajánlattételi felhívásban előírt azon alkalmassági követelménynek, amelynek igazolásában részt veszünk.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

***\*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe!***

## **8. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT**

a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdései alapján

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet feltételeit és nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük.

**A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ­\***

**mikro-,**

**kis-**

**középvállalkozásnak minősül**

**nem tartozik a törvény hatály alá.**

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\***A megfelelő rész aláhúzandó!**

## **9. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT**

## a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján

**nyilatkozom,**

hogy megfelelünk az ajánlattételi felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt gazdasági és pénzügyi, műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat benyújtjuk.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

## **10. sz. melléklet**

NYILATKOZAT

a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy nem áll fenn velünk szemben a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

11. sz. melléklet

**NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy nyertességünk esetén cégünk a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerint az ajánlattételi felhívásban (20.11. pont) és a közbeszerzési dokumentumokban (vállalkozási szerződéstervezet) előírt felelősségbiztosítást jelen közbeszerzés szerinti munkára vonatkozóan

**az összegezés megküldését követően haladéktalanul megköti / meglévő felelősségbiztosítását az összegezés megküldését követően haladéktalanul kiterjeszti a felhívásban és a vállalkozási szerződéstervezetben** **előírt mértékű felelősségbiztosításra.\***

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**\*A megfelelő rész aláhúzandó!**

## **12. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL**

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy nyertességünk esetén cégünk vállalja az ajánlattételi felhívás 8. pontjában és a további közbeszerzési dokumentumokban (vállalkozási szerződéstervezet) előírt teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

## **13. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT JÓTálláSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL**

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy nyertességünk esetén cégünk vállalja az ajánlattételi felhívás 8. pontjában és a további közbeszerzési dokumentumokban (vállalkozási szerződéstervezet) előírt jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

## **14. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL\***

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője „*Csongrádi fedett sportuszoda építése.*” tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy a ….-án kelt, …….. számú, a közbeszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást megkaptuk, átvettük és jelen ajánlatunk elkészítése során azt figyelembe vettük.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

## **\*Amennyiben kiegészítő tájékoztatásra nem került sor, úgy értelemszerűen ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni!**

## **15. sz. melléklet**

## **NYILATKOZAT az elektronikus formátumban benyújtott ajánlatról**

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője *„Csongrádi fedett sportuszoda építése.”* tárgyú közbeszerzési eljárásban

**nyilatkozom,**

hogy az általunk elektronikus formátumban, elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlatunkkal mindenben megegyezik és jelszavas védelemmel nincs ellátva.

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |